
附件3

井研县“无废城市”建设重点项目清单

（共计11个项目，预估总投资9126.33万元，其中开展前期5个、在建5个、续建1个）

一、开展前期项目5个，预估投资2745.33万元。

	序号
	项目名称
	项目类型
	项目业主
	项目概况
	预估总投资

（万元）
	责任单位
	计划建设周期

	工业领域

	1
	井研县马踏镇新建固废综合利用项目
	一般固废处置利用
	乐山恒元亨环保科技有限公司
	利用一般工业固废（水基岩屑、脱硫灰...）生产新型环保建材
	2000
	乐山恒元亨环保科技有限公司
	2023—2024年

	生活源领域

	1
	城乡生活垃圾转运和处理项目
	生活垃圾处理
	县住建局
	建设千佛生活垃圾压缩转运站。
	97
	县住建局
	2022—2023年

	2
	生活垃圾处理项目
	设备升级改造
	县住建局
	设备升级改造。

	50
	县住建局
	2022—2023年

	3
	餐厨垃圾收集处理项目
	餐厨垃圾处理
	县住建局
	完善收集、转运体系，规范处置餐厨垃圾。
	250.83
	县住建局
	2023年

	建筑垃圾领域

	1
	大件垃圾分拣中心
	生活垃圾治理
	县住建局
	大件垃圾分解中心机械设备采购及安装。
	347.5
	县住建局
	2023年

	合计
	
	
	
	
	2745.33
	
	


二、在建项目5个，预估投资6301万元。
	序号
	项目名称
	项目类型
	项目业主
	项目概况
	预估总投资

（万元）
	责任单位
	计划建设周期

	农业领域

	1
	井研县2022年秸秆综合利用项目
	农业固废综合利用
	井研县农业农村局
	到2023年底，建成2个秸秆集中收储中心，秸秆堆肥基地1个，秸秆基料化基地1个，秸秆绿色种养循环基地1个，培育壮大秸秆还田服务新型经营主体1个，建成后将大大提高秸秆离田利用水平，确保全县秸秆综合利用率常年稳定在91.5%以上。
	442
	井研县农业农村局
	2022年—2023年

	2
	绿色种养循环农业试点
	绿色种养循环农业试点项目
	井研县农业农村局
	到2025年，全县新（改、扩）建规模化标准化养殖场1个，建立绿色种养循示范点1个，创建部省级标准化示范场2个。开展以绿色种养循环农业试点项目为重点的项目建设。全县畜禽粪污综合利用率达到90%以上，规模养殖场粪污处理设施装备配套率达到100%,病死畜禽全面实现集中收集、统一无害化处理。
	5000
	井研县农业农村局
	2021年—2025年

	3
	井研县2022年中央财政地膜科学使用回收整县试点推进项目
	农业废弃物资源化利用
	井研县农业农村局
	以加强地膜科学使用和健全科学高效回收利用体系为主要内容，在全县15个镇（街道）推广使用0.015毫米及以上的加厚高强度地膜，全部用于玉米作物，地膜覆膜面积8万亩，实现全县农业废旧地膜回收率达85%以上。
	240
	井研县农业农村局
	2022年-2023年

	生活源领域

	1
	井研县翔云报废机动车回收、拆解建设项目
	固体废物资源化利用
	井研县商务经济合作局
	年回收、拆解报废机动车11000辆，其中拆解小型车6000辆，大中型车1000辆，新能源车1000辆。主要产品包括废旧钢铁、废旧有色金属、废旧塑料、废旧橡胶制品及可利用零部件等。
	600
	井研县商务经济合作局
	2023年

	危险废物领域

	1
	医疗废物在线监管信息化建设
	医废处理
	24家医疗卫生机构
	对医疗机构产生的医疗废物收集、储存进行全流程信息化监管。
	19
	24家医疗卫生机构
	2023年

	合计
	
	
	
	
	6301
	
	


三、续建项目1个，预估投资80万元。
	序号
	项目名称
	项目类型
	项目业主
	项目概况
	预估总投资

（万元）
	责任单位
	计划建设周期

	农业领域

	1
	农业固体废弃物处置
	农业固废回收处置服务
	井研县农业农村局
	通过政府采购农业固废回收处置服务，委托第三方（北京盈创高科新技术发展有限公司）运营商在我县建立农业固体废弃物回收处置体系并运营。（包括：农药、鱼药包装废弃物押金回收信息化系统搭建及定制化的宣传服务；提供农药包装废弃物的收集、清运、贮存到无害化处理一站式运营服务）。
	80
	井研县农业农村局
	

	合计
	
	
	
	
	80
	
	


― 40 ―


